湖北师范大学2023年20万元以内零星维修工程

竞争性磋商文件

项目编号：HBBY-N-2022083

采   购   人：湖北师范大学

采购代理机构：湖北博源招标代理有限公司

二〇二二年十二月

竞 争 性 磋 商 文 件 备 案 表

项目编号：HBBY-N-2022083

项目名称:湖北师范大学2023年20万元以内零星维修工程

采购人: 湖北师范大学

招标代理机构：湖北博源招标代理有限公司

编制人： 审核人： 招标代理机构（盖章）： 年 月 日

学院采购部门意见： （签名、盖章） 年 月 日

学校招投标管理中心意见： （签名、盖章） 年 月 日

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

依据湖北省省本级政府采购项目备案书420000-2022-18359号的要求，湖北博源招标代理有限公司受湖北师范大学的委托，就湖北师范大学2023年20万元以内零星维修工程进行竞争性磋商采购，符合条件的潜在供应商应在湖北博源招标代理机构网上获取采购文件，并于2022年 12 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HBBY-N-2022083

- 采购计划备案号：420000-2022-18359

- 项目名称：湖北师范大学2023年20万元以内零星维修工程

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：300万元

- 采购需求：湖北师范大学2023年校园20万元以内零星维修工程施工单位遴选（详见磋商文件）

- 合同履行期限（工期）：一年(2023年度)

- 质量要求：合格

- 遴选入围家数：三家

- 资金来源：2023年政采资金

- 本项目（是/否）接受联合体响应：否

- 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 供应商必须是在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（若成交供应商有以上行为，取消成交资格，以响应截止当日查询结果为准）。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.本项目的特定资格要求：

6.1供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并且具有合法、有效的营业执照；

6.2供应商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理具备建筑工程专业二级及以上建造师注册执业资格及安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程；拟投入的施工员、质量员（质检员）、资料员及材料员必须持有岗位培训考核合格证书，安全员必须持有有效的安全生产考核合格证书（C证）（项目管理机构主要人员不得相互兼职，均应当在供应商单位注册执业或岗位登记）。

三、获取采购文件

1.发售时间：2022年 12 月 9 日至 2022年 12 月 16 日。

2.发售地点：线上获取。

3.磋商文件售价：磋商文件每套0元，售后不退。

4.方式：凡有意参加本项目的供应商，应当通过电子邮件方式线上报名，在规定的时间内将以下资料发送至湖北博源招标代理有限公司邮箱2033809158@qq.com进行报名，逾期不予受理：

（1）报名登记表（见附件）

（2）营业执照扫描件加盖公章、①法定代表人自己报名的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件扫描件加盖公章。②法定代表人委托他人报名的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件扫描件加盖公章。

若代理公司在规定时间前未收到相关资料的，代理公司将拒绝接受其响应文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2022年 12 月 20 日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号原青龙山社区院内二楼）。

五、开启

1.时间：2022年 12 月 20 日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号原青龙山社区院内二楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号文、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号文、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库（2014）68号文的相关规定。

2.发布媒体：湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）。若采购时间、地点以及采购项目其它内容发生变更，代理机构将在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

3.供应商法定代表人参加磋商的须携带法定代表人证明书原件及身份证原件，若为授权委托代理人参加磋商的须携带授权委托书原件及被委托代理人身份证原件，否则按审查不合格处理。

八、特别强调

请各响应单位须遵守以下现场开标防护措施：

1.授权委托代理人或法人代表必须携带授权委托书或法人证明及本人身份证原件参加开标会，只允许一人到场。

2.供应商请须出示健康码，带口罩进入会场，进入会场前由代理公司工作人员测量体温并进行酒精全身消毒。

3.各供应商进入会场后请勿随意走动，与人之间保持1米以上距离

4.开标会结束后各供应商请尽快离场。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：湖北师范大学

地址：湖北省黄石市磁湖路11号

联系人：薛老师

联系方式：0714-6517108

2.采购代理机构信息

名    称：湖北博源招标代理有限公司

地    址：黄石市下陆区青龙山路21号

联系方式：0714-6574555

3.项目联系方式

项目联系人：谈工

联系电话：0714-6574555

附件

竞争性磋商文件领取登记表

项目编号：

项目名称：

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 统一信用代码： |  |
| 投标人地址: |  |
| 资质等级： |  |
| 法人或授权代表姓名： | 移动电话： |
| 传真： | 电子邮箱： |
| 领取竞争性磋商文件时间： 年 月 日 |  |
| 投标人须知: 1、投标人在参与本次招标活动时须按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对所提供资料的真实、完整、合法和有效性负责； 2、为在发生变更时能及时的通知各投标人，请投标人认真填写此表，并于2022年12月16 日23时59分前发送至指定邮箱2033809158@qq.com。供应商如未填写此表或未发送至指定邮箱，其递交的投标文件无效。 |  |

# 第二章  竞争性磋商须知前附表

| 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 湖北师范大学 |
| 采购代理机构 | 湖北博源招标代理有限公司 |
| 釆购项目 | 湖北师范大学2023年20万元以内零星维修工程 |
| 资金性质 | 2023年政采资金 |
| 采购预算 | 300万元（人民币） |
| 采购内容 | 湖北师范大学2023年校园20万元以内零星维修工程施工单位遴选（详见磋商文件） |
| 质量要求 | 合格(达到国家现行验收及评定标准、规范) |
| 报价方式 | 供应商入围以后按照采购人要求完成的工程经最终审计后工程费的 %报价，报价大于 100%的属于无效报价 |
| 付款方式 | 本项目所含工程不支付预付款，待工程竣工并经双方验收合格，且经审计完成后，成交供应商按审定金额的3%交纳质保金到采购人指定帐户，采购人确认收到质保金后再付清合同约定的工程款。质保期内如无质量问题，在质保期满后30日内采购人无息返还质保金。 |
| 承包工程期限 | 一年(2023年度) |
| 供应商的条件及资格要求 | 详见：竞争性磋商采购公告 |
| 是否接受联合体 供应商 | 不接受 |
| 竞争性磋商 报价 | 磋商报价为供应商在竞争性磋商文件中的各项支付金额的总和，为完成本项目的全部费用。 供应商对磋商报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。 |
| 磋商报价货币 | 人民币 |
| 竞争性磋商 保证金 | 本项目不收取磋商保证金，竞争性磋商文件中关于磋商保证金的规定不适用于本项目 |
| 分包 | 不允许 |
| 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘,费用自理 |
| 最高限价 | 最终审计后工程费的 100 % ，各供应商在磋商时自主报价，高于最高限价的竞争性磋商响应文件作无效处理。 |
| 响应文件份数 | 供应商需提供纸质响应文件一式肆份，正本壹份，副本叁份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。纸质响应文件和电子响应文件分别密封。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。 |
| 响应文件递交地点及截止时间 | 详见采购公告 |
| 竞争性磋商 时间和地点 | 详见采购公告 |
| 竞争性磋商小组 组建方式 | 磋商小组由采购人依法组建，釆购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。由釆购人委托釆购代理机构从湖北省政府采购专家库名单中随机抽取产生。 |
| 评审办法 | 综合评分法 |
| 确定成交的标准 | 1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐。 2.入围供应商按排名顺序确定采购金额如下: 第一名采购金额140万元； 第二名采购金额100万元； 第三名采购金额60万元。 |
| 竞争性磋商响应 文件有效期 | 60天（从递交竞争性磋商响应文件截止之日算起） |
| 磋商相关费用 | 按照入围供应商每家收取1500元代理服务费，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给代理方。 |
| 成交公示媒介 | 湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com） |
| 质疑期 | 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。联系人：谈工，联系电话：0714-6574555。 |
| 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 现场 防护措施 | 1.授权委托代理人或法人代表必须携带授权委托书或法人证明及本人身份证原件参加开标会，只允许一人到场。 2.供应商请须出示健康码，带口罩进入会场，进入会场前由代理公司工作人员测量体温并进行酒精全身消毒。 3.各供应商进入会场后请勿随意走动，与人之间保持1米以上距离 4.开标会结束后各供应商请尽快离场。 |
| 对应中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 企业划分标准详见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号） |
| 1）除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年或“前五年”均指递交响应文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交响应文件时间为2017年3月1日，则“近三年”是指2014年3月1日至2017年3月1日。 2）本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”不包括本数。 |  |

第三章  竞争性磋商须知

一、本磋商文件内容

- 竞争性磋商公告

- 竞争性磋商须知前附表

- 磋商须知

- 磋商

- 项目技术及其他要求

- 综合评审

- 附件

二、磋商文件说明

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号文相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所指的中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

注：中小企业划分标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。

- 供应商按照本项目磋商文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 除本磋商文件内容外，采购人在磋商期间发出的磋商答疑以及补遗书和其他正式有效函件，均是磋商文件的组成部分。

- 供应商应认真检查磋商文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向代理机构提出，以便补遗。

- 代理机构可能会因任何原因，以发出补遗书的形式对磋商文件进行补充和修改，补遗书将发布给所有已购买磋商文件的供应商，作为磋商文件组成部分，对所有供应商都有约束力。

三、磋商响应文件的编制基本要求

1.供应商应认真阅读、充分理解本磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本磋商文件中各项条款规定及要求，并按磋商文件的要求制作响应文件。

2.磋商响应文件应按本磋商文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.若供应商只填写和提供本磋商文件要求的部分内容和附件，给磋商造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

4.除技术要求中另有规定外，本磋商文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

四、磋商响应文件组成

供应商自行确定响应文件的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。响应文件正本内容应与副本内容保持一致：

1.磋商报价表（由法定代表人或其委托代理人签字并加盖行政公章，报价表格式要求见附件）

2.资格证明文件（除特别注明外，均要求是加盖供应商行政公章的扫描件或复印件）

（1）供应商法定代表人任职资格证明原件及其身份证原件或法人授权委托书原件及其身份证原件。

（2）供应商营业执照。

（3）供应商资质证书及安全生产许可证。

（4）中小企业声明函原件或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（按竞争性磋商文件附件中的格式要求提供）。

（5）项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证书。

（6）项目经理无在建工程承诺函原件。

（7）施工员、质量员（质检员）、资料员及材料员的岗位培训考核合格证书，安全员须持有安全生产考核合格证书。

（8）具有审计资格的会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（供应商是法人的，提供2021度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明或财务报表。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明或财务报表）。

（9）2022年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关单据或证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料）。

（10）“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图（查询截图应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）。

（11）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.供应商综合实力资料（加盖供应商行政公章）

（1）供应商简介及工程项目业绩、所获荣誉奖项（如有）等情况

（2）拟派往本项目的项目管理班子人员一览表及证书

4. 技术方案及施工组织设计

（1）主要施工方法、方案及组织设计

（2）有必要说明的其他内容

5.相关承诺及措施（加盖供应商行政公章）

（1）项目不转包、不违法分包承诺及相应处罚措施

（2）不更换项目经理及现场管理人员承诺及相应处罚措施

- 安全、质量、工期、文明施工承诺及相应处罚措施

- 不拖欠农民工工资的承诺

6.供应商认为应提供的其他资料（加盖供应商行政公章）

注：如供应商未提供上述条款规定的文字资料，因此对磋商造成困难而可能造成的后果，由供应商自行承担全部责任。

五、磋商报价

1、本次磋商采购币种为人民币。

2、磋商报价是供应商入围以后按照采购人要求完成的工程经最终审计后工程费的  %报价。

3、入围供应商在编制工程造价时必须依据鄂建[2018]颁发的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》和与以上定额配套的定额和文件。

4、响应文件将作为结算依据，送审决算金额不能超过学校工程预算价的10%，若超过则不予审计，如有漏项由施工单位自行负责。

5、当审减率超过8%时，审计费用由施工单位承担。

6、结算审计严格按照湖师发[2015]48号文《湖北师范大学工程建设项目与修缮工程项目审计暂行规定》的有关规定执行。

7、供应商应根据企业自身情况和综合实力合理的自主报价，但不得高于本项目设置的最高限价。

8、供应商所报的价格在合同的执行过程中是固定不变的，不得以任何理由要求予以变更。

9、磋商响应文件中只允许有一个报价，任何有可供选择的报价都将导致其响应文件无效。

10、供应商须严格按磋商文件提供的磋商报价表及最后报价表格式填报，未按磋商文件提供的报价表格式填报的其响应文件无效。

11、本项目设置的磋商控制价最高限价为：最终审计后工程费的 100 % ，磋商报价高于磋商控制价最高限价的响应文件将被否决。

六、磋商相关费用

1.无论磋商结果如何，供应商在磋商采购期间发生的一切费用、安全事故及其他损失均自行承担。

2.本项目按照入围供应商每家收取1500元代理服务费，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给代理方。各供应商的磋商报价及最后报价应当包含此项费用。

七、质疑和答复

供应商对磋商文件有质疑的，应在公告期届满之日起七个工作日内且在磋商响应文件递交截止时间一个工作日前以书面形式提交代理机构，供应商所提交质疑书的内容格式应符合《政府采购质疑和投诉办法》及《湖北省财政厅关于进一步规范政府采购质疑答复有关事项的通知》相关规定。供应商提出质疑时间已经超过质疑有效期的，代理机构将不予受理。供应商对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则招标代理机构将不予受理。招标代理机构对在质疑有效期收到的质疑，将以书面回复函形式进行答复。

- 磋商响应文件的密封、签章及递交

1.纸质响应文件、磋商报价的密封和标识

（1）供应商需提供纸质响应文件一式肆份，正本壹份，副本叁份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。纸质响应文件和电子响应文件分别密封。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称。

（2）磋商报价表单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商印章。

2.未按磋商文件要求密封的响应文件，采购代理机构将拒收。

3.响应文件的递交

为了方便磋商记录，供应商应当在递交截止时间前，将纸质响应文件、磋商报价表、法定代表人身份证明书或法定代表授权委托书，按照磋商文件要求递交至湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号原青龙山社区院内二楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购代理机构将拒收。

- 竞争性磋商响应文件的修改和撤销

1.供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。

2.在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回或者修改其响应文件。

十、供应商注意事项：

供应商有如下情形之一者，其响应文件将被磋商小组否决：

- 未按磋商文件规定的方式、时间递交磋商响应文件。

- 法定代表人或其委托代理人未按磋商文件规定的时间参加磋商会议。

- 磋商报价超过本项目磋商控制价。

- 磋商报价表及最后报价表未按磋商文件提供的格式填报。

- 在磋商小组要求提交最后报价前，提交了两个或两个以上磋商报价的。

- 磋商响应文件未按要求提供资格证明材料或提供的资料不符合本次磋商要求。

- 磋商响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章的。

- 未按磋商文件要求提交有关资料或提交的资料存在虚假成份的。

十一、磋商响应文件的有效期

本项目竞争性磋商响应文件的有效期为60个日历天。

第四章  磋  商

一、磋商响应文件递交截止时间：2022年 12月 20 日上午9时整。

磋商地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号原青龙山社区院内二楼）。

二、磋商程序

1.疫情防控期间，按照防疫指挥部防止人员聚集的要求，由代理机构工作人员按照磋商文件规定的时间、地点，在接收响应文件时对各供应商提交的响应文件的密封情况进行检查，核对供应商代表的身份。

2.磋商小组对供应商响应文件进行资格和符合性（有效性、完整性和响应程度）审查，审查合格的供应商才能进入磋商程序。

3.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库(2016)125号文规定，磋商小组将在审查时通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商按审查不合格处理。

4.磋商小组按供应商响应文件送达的先后顺序，与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

8.磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商应不少于3家，如提交最后报价的供应商少于3家，磋商活动终止。

9.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

10.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11.磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

12.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐。

13.若供应商的最后报价均超过了磋商控制价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

三、确定成交

评审结束后，由磋商小组根据评审报告提出的成交候选供应商中依法按照排序由高到低的原则确定 3 家入围成交供应商。采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，并在入围成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告入围成交结果，同时向入围成交供应商发出成交通知书。

四、政府采购合同线上信用融资

根据《中国人民银行黄石市中心支行黄石市财政局 黄石市政务服务和大数据管理局关于印发<黄石市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（黄银[2019]25号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商可在政府采购项目成交后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。登陆网址：http://47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码，登录后就会自动跳转到中征供应商平台。

五、签订合同

入围成交供应商在收到成交通知书后，按相关规定的时间和要求与采购人签订合同。

第五章  项目技术及其他要求

一、磋商控制价

本项目设置的磋商控制价最高限价为：最终审计后工程费的 100% ，磋商报价高于磋商控制价最高限价的响应文件将被否决。

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 供应商必须是在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（若成交供应商有以上行为，取消成交资格，以响应截止当日查询结果为准）。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.本项目的特定资格要求：

6.1供应商须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并且具有合法、有效的营业执照；

6.2供应商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派往本工程的项目经理具备建筑工程专业二级及以上建造师注册执业资格及安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程；拟投入的施工员、质量员（质检员）、资料员及材料员必须持有岗位培训考核合格证书，安全员必须持有有效的安全生产考核合格证书（C证）（项目管理机构主要人员不得相互兼职，均应当在供应商单位注册执业或岗位登记）。

三、项目经理要求

不允许入围成交后更换项目经理，否则采购人有权终止合同，并由入围成交供应商承担由此造成的全部损失，如因特殊原因需更换的，必须经过采购人同意。

四、施工质量要求及质保期

1、入围成交供应商必须按照国家现行施工规范进行施工，确保本工程按国家质量规范标准验收达到合格标准。

2、本项目相关工程质量保修期为：道路工程及附属设施3年，给排水管道工程3年，防水工程（防渗漏）保修期5年，其他项目3年。在保修期限内发生质量问题的，入围成交供应商应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

五、待施工项目分配

被确定成交的供应商只能视为取得了提供维修工程施工的资格，在合同期内实际维修工程种类、数量由采购人根据供应商的技术管理水平、服务质量确定。

六、工程款结算办法

本项目所含工程不支付预付款，待工程竣工并经双方验收合格，且经审计完成后，成交供应商按审定金额的3%交纳质保金到采购人指定帐户，采购人确认收到质保金后再付清合同约定的工程款。质保期内如无质量问题，在质保期满后30日内采购人无息返还质保金。

七、任务金额

根据磋商小组评审最终得分由高至低排序，确定前三名为成交供应商。

第一名采购金额140万元；

第二名采购金额100万元；

第三名采购金额60万元。

第六章  综合评审

一、本次磋商采购采用综合评分法。磋商报价部分、技术、商务部分总分为100分，其中磋商报价部分30分、技术部分40分、商务部分30分。

二、评分标准

| 项目 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务（报价）部分 （30分） | 磋商报价 | 供应商磋商报价不得超过控制价，超过控制价的，其磋商响应文件磋商小组不予评审。 1、确定磋商基准价：采用低价优先法计算，通过符合性评审且磋商最终报价不超过最高限价的供应商即满足磋商文件要求且磋商最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。 2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30。 （若供应商最终报价出现恶意低价竞标，经磋商小组一致认定，将作为无效报价处理。） | 30分 |
| 技术部分（40分） | 工程概况 | 描述准确、清晰、全面的得5-6分；基本准确、清晰的得3-4分；基本准确、欠清晰的得1-2分；不准确的不得分。 | 6分 |
|  | 施工部署 | 科学、合理、针对性强的得5-6分；合理、可行的得3-4分；欠合理，基本可行的得1-2分；不可行，不能满足工程需要的得0分。 | 6分 |
|  | 施工进度计划 | 科学、合理、针对性强的得5分；合理、可行的得3-4分；欠合理，基本可行的得1-2分；不可行，不能满足招标文件要求的得 0分。 | 5分 |
|  | 施工准备与 资源配置计划 | 内容完备，合理、针对性强的得5分；内容完备，可行的得3-4分；内容欠完备，基本可行的得1-2分；不可行的得0分。 | 5分 |
|  | 主要施工方案 | 科学、合理、针对性强的得6-8分；合理、可行的得3-5分；欠合理、基本可行的得1-2分；不能满足工程需要的得0分。 | 8分 |
|  | 施工现场平面布置 | 现场布置合理的得5分；现场布置可行的得3-4分；现场布置基本可行的得1-2分；现场布置不可行的得0分。 | 5分 |
|  | 主要施工管理计划 | 内容完备，合理、针对性强的得5分；内容完备，可行的得3-4分；内容欠完备，基本可行的得1-2分；不可行的得0分。 | 5分 |
| 商务部分（30分） | 项目经理 | 项目经理具备建筑工程相关专业中级工程师及以上职称得2分。须提供劳动合同及近三个月的社保证明材料，未提供的不得分。(需提供加盖供应商行政公章的职称证书扫描件或复印件,未提供或不符合要求均不得分） | 2分 |
|  |  | 项目经理近三年（2019年12月至今）担任过类似工程的项目经理的，每提供一个得3分，最高得9分。（需提供加盖供应商行政公章且能体现项目经理姓名的中标（成交）通知书或施工合同的扫描件或复印件，未提供或不符合要求均不得分） | 9分 |
|  | 技术负责人 | 技术负责人具备建筑工程相关专业工程师职称得1分；高级工程师及以上职称得2 分。须提供劳动合同及近三个月的社保证明材料，未提供的不得分。(需提供加盖供应商行政公章的职称证书扫描件或复印件,未提供或不符合要求均不得分） | 2分 |
|  | 施工现场 管理人员 | 拟派施工现场管理人员（施工员、质量员（质检员）、资料员、材料员、安全员）具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称每人得1分，最多得5分。须提供劳动合同及近三个月的社保证明材料，未提供的不得分。（需提供加盖供应商行政公章的职称证书扫描件或复印件，未提供或不符合要求均不得分） | 5分 |
|  | 类似工程 业绩要求 | 供应商近三年（2019年12月至今）完成过类似工程业绩的，每提供一个得3分，最多得12分。 （需提供加盖供应商行政公章的中标（成交）通知书或施工合同的扫描件或复印件，未提供或不符合要求均不得分） | 12分 |

注：所有证明材料必须真实可靠、不得伪造，且必须是加盖供应商行政公章的扫描件或复印件。特别注明要求提供原件的，必须将原件上传进磋商响应文件中。

四、评分计分办法和有关规定

1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2、各参与磋商单位的最终得分为各评委所评定分数相加后的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

五、确定成交供应商

通过磋商和竞争性响应，在满足竞争性磋商文件全部条款的基础上，磋商小组按照实质性响应供应商的最终得分由高到低排列供应商顺序，磋商小组按排列顺序推荐三名成交候选供应商，并编写磋商报告。

1.评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最终报价相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐。

2.采购人在接到成交书面报告后，依法确认成交供应商。

3.采购人原则上应当按照成交候选人的排序确定成交供应商，特殊情况不按照排序确定成交供应商的，采购人应向相关监管部门提出书面意见经备案后，方可从有排序的成交候选人中依序确定其他成交候选人为成交供应商。

附件

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

粘贴法定代表人身份证复印件

二、授权委托书

：

本授权委托书声明：我                         （姓名）  系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位参加处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从      年     月     日起至     年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位：        （盖章）

法定代表人：     （签名或盖私章）

签发日期 ：         年       月        日

粘贴被授权人身份证复印件

注：此表一式两份，一份手持，另一份放进磋商响应文件里，在磋商截止时间前递交到代理机构。

三、磋商报价表

项目名称：

| 磋商报价（%） | 承包工程期限 | 质量目标 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终审计后工程费的 % |  |  |  |
| 磋商报价：最终审计后工程费的百分之 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖私章）：

年      月     日

使用说明：

1、供应商须按上述规定的格式填写，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖行政公章。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

2、磋商总报价一律用人民币报价。

3、此表一式两份，一份单独密封，另一份放进磋商响应文件里，在磋商截止时间前递交到代理机构。磋商报价表应按磋商文件的规定提交，未提供磋商报价表的，其响应文件无效。

四、最后报价表

项目名称：

| 磋商报价（%） | 承包工程期限 | 质量目标 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终审计后工程费的 % |  |  |  |
| 磋商报价： 最终审计后工程费的百分之 |  |  |  |

供应商：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖私章）：

年      月     日

使用说明：

1、该表供最后报价时使用，供应商须按规定的格式填写，由法定代表人或其委托代理人签字。

2、供应商准备好最后报价表，根据磋商情况，按磋商文件的规定，在磋商小组要求的时间内提交，逾时未交的，视同退出磋商。

五、项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 项 目 名 称 | 建 设 规 模 |  |  | 开、竣工日期 | 工 程 质 量 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年      月     日

六、主要施工人员

| 名 称 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项 目 主 管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年      月     日

七、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机 械 或 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额 定 功 率 KW | 生 产 能 力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年      月     日

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，本公司为符合政策要求的中小企业。

本公司具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建企业为（企业名称）         ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、近三年无重大违法记录声明

致：   （采购人）

我公司郑重声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我公司符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年     月    日

十、项目经理无在建工程承诺函

致：（采购人）

我 （姓名）系  （供应商）的法定代表人，现承诺本工程拟派项目经理        项目经理证号：         身份证号：                        目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年     月    日

十一、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%） ，并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人） ；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级） 》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |